# Review en Retro

## Namen: Twan Asselbergs, Jayden de Roo, Lucas de Gooijer, Jaiden Bruijn

## Datum: 29-11-2024

## Sprintnummer: 3

# Review – WAT hebben we geleerd?

## Welke feedback hebben we gekregen?

We kunnen wat meer de deadlines aanhouden die wij als groep vastzetten.

## Welk werk is goed, wat snappen we goed?

De communicatie is goed gegaan, zowel onderling als met de klant. We zijn (naast de puntjes op de i) deze week al een tijd klaar met de Focus6-website en zijn de Spiegelspel-website ook aan het afronden. Qua CMS-integratie is de Focus6-website volledig klaar.

## Wat willen we nog verbeteren?

De samenwerking en daily stand-ups gingen goed. Maar we kunnen nog wel beter aan de deadlines houden en zorgen dat er minder niet-gecommuniceerde absentie is.

## Welke taken plannen we daarvoor in?

Vaker via Discord elkaar op de hoogte houden van waar we zijn en of we te laat komen.

## Hoever zijn we nu met de eindoplevering?

We lopen erg goed voor op schema. Beide websites zijn zover klaar.

# Retro – HOE hebben we gewerkt?

## Wat ging goed?

De Focus6 website is volledig klaar. We hebben goed het SCRUM-bord opgevolgd en netjes iedere dag bijgehouden.

## Wat kan beter?

Wij kunnen beter communiceren qua absentie. Daarnaast (door absentieredenen) worden de sprint-deadlines niet goed aangehouden, hier is nog verbetering mogelijk.

## Wat is actiepunt in de volgende Sprint?

Sterker met elkaar communiceren over absentie. Net zoals vorige week vond er veel absentie plaats.